Water Projects based on Holistic Approach: Written Guidance

July 16

Πίνακας Περιεχομένων

Water Projects based on Holistic Approach: Written Guidance	0

0. Η Έννοια του Σχεδιασμού Έργων στο Τομέα του Νερού και των Αστικών Λυμάτων βάσει Ολιστικής Προσέγγισης	0

0.1 Τομείς Παρέμβασης «Ολιστικών» Έργων/Πράξεων Νερού και Λυμάτων	0

0.2. Διαδικασία Σχεδιασμού Έργων Ολιστικής Προσέγγισης	1

1. Στάδιο Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης	2

1.1 Συλλογή Δεδομένων (Α.1)	2

1.1.1 Προβλέψεις Νομοθεσίας και Στρατηγικού / Προγραμματικού / Επιχειρησιακού Σχεδιασμού	2

1.1.2 Δεδομένα Κάλυψης Υφιστάμενων Έργων και Υποδομών	3

1.1.3 Ποσοτικά Δεδομένα	3

1.2 Ανάλυση Δεδομένων και Ιεράρχηση Αναγκών/Προβλημάτων (Α2-Α3)	6

1.2.1 Ανάλυση Προβλημάτων και Αναγκών	6

1.2.2 Ιεράρχηση Βραχυπρόθεσμων Αναγκών	6

1.3 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (tABLE OF CONTENT) σταδιου α	9

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης	10

Τεκμηρίωση Πρωτογενών και Δευτερογενών Δεδομένων	10

Προβλέψεις Νομοθεσίας και Στρατηγικού / Προγραμματικού / Επιχειρησιακού Σχεδιασμού	10

Δεδομένα Κάλυψης Υφιστάμενων Έργων και Υποδομών	10

Ποσοτικά Δεδομένα σε Επίπεδο Παρόχου	10

Προτεραιοποίηση Αναγκών/Προβλημάτων	12

Ανάλυση Προβλημάτων και Αναγκών	12

Ιεράρχηση Βραχυπρόθεσμων Αναγκών	13

2 Στάδιο Β: Ανάλυση Επιλογών (Option Analysis)	14

2.1 Καθορισμός Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων στους Τομείς Παρέμβασης (Β.1)	14

2.2 Προτεραιοποίηση Αναγκών/Προβλημάτων	15

2.3 Προκαταρκτικός Τεχνικός Σχεδιασμός Εφικτών Επιλογών και Πολύ-Κριτηριακή Ανάλυση (Β.3)	16

3 Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους	18

3.1 Τι είναι οι Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους;	18

3.2 νομικο πλαισιο και σχετικα εγγραφα	18

3.3 ΤΥΠΟΙ ΕπιλογΩΝ Απλοποιημένου Κόστους	19

3.4 Γενικά κριτήρια για τη δυνατότητα εφαρμογής των ΕπιλογΩΝ Απλοποιημένου Κόστους	21

3.5 εφαρμογή των ΕπιλογΩΝ Απλοποιημένου Κόστους ΣΤΟ ΕΤΠΑ και στο ΠΕΠ ΑΜΘ	22

0. Η Έννοια του Σχεδιασμού Έργων στο Τομέα του Νερού και των Αστικών Λυμάτων βάσει Ολιστικής Προσέγγισης

Γενική Αρχή (Επιταγή Green Deal): Οι μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα του νερού (πόσιμο νερό και λύματα) να βασίζονται σε ένα ολιστικό και οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό.

0.1 Τομείς Παρέμβασης «Ολιστικών» Έργων/Πράξεων Νερού και Λυμάτων

Η έννοια ενός έργου «νερού» το οποίο βασίζεται σε ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού (holistic approach) διαφέρει από τα μέχρι πρότινος παραδοσιακά μοντέλα σχεδιασμού αντίστοιχων έργων όπου στις περισσότερες περιπτώσεις καλύπτονταν αποσπασματικές ανάγκες στους τομείς διαχείρισης του νερού (πόσιμου/όμβριων) και των αστικών λυμάτων (π.χ. αντικατάσταση μέρους εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού λόγω φθορών/διαρροών, ενεργειακή αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού μέρους εκ του συνόλου αντλιοστασίων κλπ). Πλέον τα προς χρηματοδότηση έργα (πράξεις) της ΠΠ 2021-2027 θα πρέπει τεκμηριωμένα να αντιμετωπίζουν προτεραιοποιημένα προβλήματα και να καλύπτουν ανάγκες  σε όλους τους τομείς του κύκλου του νερού (εφόσον υπάρχουν) ξεκινώντας από τη πηγή του νερού (water source) και καταλήγοντας στην τελική διάθεση / επανάχρηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και λυματολάσπης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι τομείς παρέμβασης σχετικών έργων βασιζόμενων σε ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού, αφορούν:

Ι. ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Στην εξασφάλιση ασφαλούς και αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού και κάλυψης υδρευτικών αναγκών χρηστών

ΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Στην αύξηση κάλυψης αποχέτευσης και τη ταυτόχρονη επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου ύδατος και ιλύος από ΕΕΛ (κυκλικότητα).

ΙΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ: Στη διαχείριση όμβριων υδάτων (αστικό περιβάλλον) και στο μετριασμό του πλημμυρικού ρίσκου σε αστικό περιβάλλον.

IV. ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:

- Στην ενεργειακή αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό/εξορθολογισμό υποδομών και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από τη λειτουργία των υποδομών των λοιπών παγίων του παρόχου (υφιστάμενων και νέων) με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους (ενεργειακή αποδοτικότητα) και τη προστασία του περιβάλλοντος.

- Στο ψηφιακό μετασχηματισμό/εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδατος.

Τονίζεται ότι όλες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις (υπο-έργα) ενός έργου νερού ολιστικής προσέγγισης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να βασίζονται κατ’ ελάχιστο στις αρχές της

- της ενεργειακής αποδοτικότητας

- της ψηφιακής διακυβέρνησης

- της κυκλικής οικονομίας

- της ανθεκτικότητας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (climate proofing) και

- της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»

0.2. Διαδικασία Σχεδιασμού Έργων Ολιστικής Προσέγγισης

Ο βασικός στόχος σχεδιασμού έργων που βασίζονται σε ολιστική προσέγγιση/μεθοδολογία είναι να δημιουργηθεί ένα αποδοτικό και τεκμηριωμένο πλαίσιο αλληλουχίας σταδίων σχεδιασμού όπου θα λαμβάνει χώρα: 1) η αναγνώριση και προτεραιοποίηση των προβλημάτων των «υπηρεσιών νερού» ανά τομέα παρέμβασης και 2) η προτεραιοποίηση των εφικτών λύσεων (εναλλακτικών επιλογών αντιμετώπισης προβλημάτων) βάσει πολυ-κριτηριακής ανάλυσης. Μεταξύ άλλων, ο στόχος είναι να τεκμηριωθεί και η οικονομική βιωσιμότητα των προτεινόμενων έργων/λύσεων αλλά και η τεχνική/διοικητική ικανότητα του παρόχου στη μακροπρόθεσμη διαχείριση της λειτουργίας των παραπάνω έργων.

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η διαδικασία υιοθέτησης ολιστικής προσέγγισης κατά το σχεδιασμό των έργων.

1. Στάδιο Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

1.1 Συλλογή Δεδομένων (Α.1)

1.1.1 Προβλέψεις Νομοθεσίας και Στρατηγικού / Προγραμματικού / Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Στη συγκεκριμένη ενότητα, ο πάροχος θα πρέπει να καταγράψει και να ομαδοποιήσει ανά τομέα παρέμβασης (βλ. 0.1 ανωτέρω) τις απαιτήσεις/προβλέψεις στρατηγικού, προγραμματικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού (υπερκείμενων επιπέδων και του επιπέδου του παρόχου) και της νομοθεσίας που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Κατ’ ελάχιστον, ο κάθε πάροχος θα πρέπει να ανατρέξει στις κάτωθι πηγές και να συνεκτιμήσει τις ανάλογες ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές-στόχους και κατευθύνσεις.

| Τομείς Παρέμβασης Έργων Ολιστικής Προσέγγισης | Πηγές |
| --- | --- |
| Ι. Τομέας Ύδρευσης | - Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Πόσιμου Νερού (2022): https://www.mou.gr/elibrary/OperationalPlanWater2022.pdf - Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση): https://www.mou.gr/elibrary/Dir2184_2020-drinkingwater.pdf - Εγκεκριμένα Σχέδια Λεκανών Απορροής (ΛΑΠ) (1η Αναθεώρηση) https://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/1revision-approved-management-plans-gr/ - Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (Water Framework Directive-WFD) https://ypen.gov.gr/perivallon/ydatikoi-poroi/odigia-plaisio-gia-ta-nera/ - Σύσταση (ΕΕ) 2021/1749 της Επιτροπής για την προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση: από τις αρχές στην πράξη — Κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα για την εφαρμογή της αρχής κατά τη λήψη αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα και πέραν αυτού (παρ. 4.6 «Ύδατα», σελ. 47, L350/55) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1749 - Γενικά Σχέδια Ύδρευσης-Ασφάλειας Νερού (Master Plans) - Άλλα σχετικά εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια του παρόχου σε ισχύ - Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή - Επιχειρησιακά/Στρατηγικά Σχέδια ΟΤΑ (α και β βαθμού) |
| ΙΙ. Τομέας Λυμάτων | - Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (αναδιατύπωση) (2022): https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc078ec8-55f7-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF - Σύσταση (ΕΕ) 2021/1749 της Επιτροπής για την προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση: από τις αρχές στην πράξη — Κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα για την εφαρμογή της αρχής κατά τη λήψη αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα και πέραν αυτού (παρ. 4.6 «Ύδατα», σελ. 47, L350/55) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1749 - Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας: https://www.mou.gr/elibrary/NationalPlanWaste.pdf https://www.mou.gr/el/Pages/OPWaste.aspx?start=10 - Εγκεκριμένα Σχέδια Λεκανών Απορροής (ΛΑΠ) (1η Αναθεώρηση) https://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/1revision-approved-management-plans-gr/ - Κατάλογος Εθνικής Νομοθεσίας: https://ypen.gov.gr/diacheirisi-apovliton/astika-lymata/nomothesia/ - Γενικά Σχέδια Ύδρευσης-Ασφάλειας Νερού (Master Plans) - Άλλα σχετικά εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια του παρόχου - Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή - Επιχειρησιακά/Στρατηγικά Σχέδια ΟΤΑ (α και β βαθμού) |
| ΙΙΙ. Τομέας Αστικών Απορροών | - Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: https://ypen.gov.gr/perivallon/ydatikoi-poroi/plimmyres/ https://floods.ypeka.gr https://floods.ypeka.gr/geoportal/ - Γενικά Σχέδια Ύδρευσης-Ασφάλειας Νερού (Master Plans) - Άλλα σχετικά εγκεκριμένα επιχειρησιακά/στρατηγικά σχέδια του παρόχου - Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή - Επιχειρησιακά/Στρατηγικά Σχέδια ΟΤΑ (α και β βαθμού) |
| IV. Τομέας Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης | - Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (αναδιατύπωση) (2022)-Άρθρο 11 -Ενεργειακή ουδετερότητα των σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων : https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc078ec8-55f7-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF - Σύσταση (ΕΕ) 2021/1749 της Επιτροπής για την προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση: από τις αρχές στην πράξη — Κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα για την εφαρμογή της αρχής κατά τη λήψη αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα και πέραν αυτού (παρ. 4.6 «Ύδατα», σελ. 47, L350/55) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1749 - Εθνικός Κλιματικός Νόμος (2022) https://civilprotection.gov.gr/sites/default/files/2023-01/Εθνικός%20Κλιματικός%20Νόμος%204936_2022.pdf - Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (2019): https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΦΕΚ-Β-4893.2019.pdf - Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού (2020-2025)-ΦΕΚ 2894/Β/5-7-2021: https://digitalstrategy.gov.gr - Γενικά Σχέδια Ύδρευσης-Ασφάλειας Νερού (Master Plans) - Άλλα σχετικά εγκεκριμένα επιχειρησιακά/στρατηγικά σχέδια του παρόχου (π.χ. ΔηΣΜΕ, ΣΕΑΚ κλπ) - Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή |

1.1.2 Δεδομένα Κάλυψης Υφιστάμενων Έργων και Υποδομών

Στη παρούσα ενότητα ο Πάροχος θα πρέπει να καταρτίσει λίστα με όλα τα σχετικά έργα τα οποία βρίσκονται είτε σε φάση παραγωγικής λειτουργίας είτε σε φάση κατασκευής/θέσης σε παραγωγική λειτουργία παρουσιάζοντας τα βασικά μεγέθη σχεδιασμού και λειτουργίας (φέρουσα ικανότητα) κάθε υποδομής και τα αντίστοιχα % μεγέθη εξυπηρέτησης/κάλυψης σε επίπεδο οικισμών. Τα έργα θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένα ανά τομέα παρέμβασης (ύδρευση, λύματα, αστικές απορροές, ενέργεια/ψηφιακός μετασχηματισμός). Εφόσον υπάρχουν έργα, το φυσικό αντικείμενο των οποίων αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν τομέα παρέμβασης τότε γίνεται σχετική αναφορά.

1.1.3 Ποσοτικά Δεδομένα

Στη παρούσα ενότητα ο Δικαιούχος θα πρέπει να συλλέξει πρωτογενή και δευτερογενή τεκμηριωμένα δεδομένα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να παραθέσει και να τεκμηριώσει τα κάτωθι δεδομένα.

- Αναφορά πηγών υδροληψίας και ετήσιες αποληφθείσες ποσότητες νερού ανά πηγή (m3) τελευταίας 5-ετίας .

- Ποιοτικά χαρακτηριστικά (φυσικοχημικές παράμετροι) υδάτων πηγών υδροληψίας (τελευταίας 5-ετίας).

- Προμήθειες νερού (ετήσιες) από τρίτους (εφόσον υπάρχουν)

Ύδρευση

- Δυναμικότητα μονάδων επεξεργασίας νερού (διύλιση) (m3/ώρα) ανά μονάδα (τιμή σχεδιασμού)

- Πραγματική δυναμικότητα διύλισης (m3/ώρα) βάσει πραγματικών δεδομένων επεξεργασίας (διακύμανση 5-ετίας).

- Συνολικό μήκος εξωτερικών δικτύων (χλμ) (διακύμανση 5-ετίας) παρόχου.

- Συνολικός μήκος εσωτερικών δικτύων (χλμ) (διακύμανση 5-ετίας) παρόχου.

- Συνολική ετήσια ποσότητα νερού που εισέρχεται στο εσωτερικό δίκτυο του παρόχου (m3) (διακύμανση 5-ετίας)

- % απώλειες Δικτύου/Υποδομών Ύδρευσης (διακύμανση τελευταίας 5-ετίας)

- % εσωτερικών-εξωτερικών δικτύων (εκ του συνόλου του μήκους) που χρήζουν αντικατάστασης λόγω των κάτωθι συνθηκών και επιμερισμός ανά τύπο δικτύου (εσωτερικό – εξωτερικό) και οικισμό (εσωτερικά δίκτυα):

  - κατασκευής από μόλυβδο

  - παλαιότητας (>50 ετών) και κατασκευής από αμίαντο ή χάλυβα με μεγάλες διαρροές

  - παλαιότητας (>50 ετών) με μεγάλες διαρροές

- Αριθμός συνδέσεων με το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης (διακύμανση τελευταίας 5-ετίας) ανά οικισμό

- Πυκνότητα δικτύου ύδρευσης (υδρομετρητές / km)

- Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός υπηρεσιών ύδρευσης παρόχου, % κατανομή ανά οικισμό και % εξυπηρετούμενου πληθυσμού εκ του συνόλου ανά οικισμό (διακύμανση 5-ετίας).

- % αναλογία εξυπηρετούμενου πληθυσμού μεταξύ των κάτωθι τύπων χρηστών ανά οικισμό εξυπηρέτησης (διακύμανση 5-ετίας):

  - Μόνιμος-πραγματικός πληθυσμός

  - Εποχιακός πληθυσμός (π.χ. τουρισμός)

  - Δημόσιοι χρήστες (σχολεία, κτίρια διοίκησης κλπ)

  - Βιομηχανικοί/βιοτεχνικοί χρήστες και λοιποί επαγγελματικοί

- % πρόσβασης εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε πόσιμο νερό (διακύμανση 5-ετίας).

- Διακύμανση ποιοτικών παραμέτρων (φυσικοχημικών) πόσιμων υδάτων τελευταίας 5-ετίας (εφόσον υπάρχουν).

- Καθορισμός υφιστάμενων αναγκών ύδρευσης (ποσότητες) διαφορετικών χρηστών δημόσιου δικτύου (διακύμανση τελευταίας 5-ετίας)

  - Συνδεδεμένων χρηστών με το δίκτυο ανά τύπο χρήστη

  - Μη συνδεδεμένων χρηστών με το δίκτυο ανά τύπο χρήστη

- Τιμολογούμενες (revenue water) και Μη τιμολογούμενες (non-revenue water) ποσότητες νερού ύδρευσης (διακύμανση 5-ετίας, m3).

- Αριθμός βλαβών αγωγών δικτύου.

- Ημέρες / έτος με περιορισμούς υδροδότησης λόγω αστοχίας/βλαβών δικτύων.

- Χρηματοοικονομικά κόστη (π.χ. μοναδιαία κόστη) /δεδομένα συντήρησης υπηρεσιών αποχέτευσης τελευταίας 5-ετίας και πρόβλεψη μελλοντικής ετήσιας διακύμανσης μέχρι το τέλους του κύκλου ζωής των υποδομών/δικτύων.

Αποχέτευση-ΕΕΛ

- Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός (ισοδύναμοι κάτοικοι) υπηρεσιών αποχέτευσης παρόχου, % κατανομή ανά οικισμό και % εξυπηρετούμενου πληθυσμού εκ του συνόλου ανά οικισμό (διακύμανση 5-ετίας).

- Μέση παροχή σχεδιασμού (m3/ημέρα) ανά ΕΕΛ

- Μέση παροχή (m3/ημέρα) βάσει πραγματικών δεδομένων λειτουργίας ανά ΕΕΛ (διακύμανση 5-ετίας).

- Ισοδύναμος πληθυσμός σχεδιασμού (ανά ΕΕΛ) και εξυπηρετούμενος πληθυσμός βάσει πραγματικών δεδομένων λειτουργίας (ανά ΕΕΛ) (διακύμανση 5-ετίας για τον πραγματικά εξυπηρετούμενο)

- Συνολικό μήκος εξωτερικών αγωγών μεταφοράς (χλμ) (διακύμανση 5-ετίας) παρόχου.

- Συνολικός μήκος εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης (χλμ) (διακύμανση 5-ετίας) παρόχου.

- Αριθμός συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης (διακύμανση τελευταίας 5-ετίας) ανά οικισμό

- Πυκνότητα δικτύου αποχέτευσης (συνδέσεις / km)

- Αριθμός βλαβών αγωγών δικτύου.

- Δεδομένα ποιότητας εκροών υφιστάμενων ΕΕΛ (διακύμανση 5-ετίας) ετησίως.

- Παραγόμενες ποσότητες ιλύος και % διάθεσης/αξιοποίησης/ανάκτησης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελικών αποδεκτών υπολειμμάτων επεξεργασμένης ιλύος) (διακύμανση 5-ετίας)

- Ποσότητες νερού (m3) επανάχρησης επεξεργασμένου ύδατος από ΕΕΛ (εφόσον υπάρχει) (διακύμανση 5-ετίας)

- % κατανομή ποσοτήτων επανάχρησης επεξεργασμένου ύδατος από ΕΕΛ (m3/έτος) κατά χρήση (διακύμανση 5-ετίας).

- Χρηματοοικονομικά κόστη (π.χ. μοναδιαία κόστη) /δεδομένα συντήρησης υπηρεσιών αποχέτευσης τελευταίας 5-ετίας και πρόβλεψη μελλοντικής ετήσιας διακύμανσης μέχρι το τέλους του κύκλου ζωής των υποδομών/δικτύων.

Όμβρια-Αστικές Απορροές

- Συνολικό μήκος δικτύων συλλογής όμβριων.

- Παραγωγή (αποχέτευση) όμβριων υδάτων από (διακύμανση 5-ετίας).

- Φαινόμενα πλημμύρας/υπερχειλίσεων εντός περιοχής αρμοδιότητας και εντός αστικού περιβάλλοντος.

- Ενεργειακές καταναλώσεις υποδομών ύδρευσης / αποχέτευσης/ συλλογής όμβριων.

- Αριθμός βλαβών αγωγών δικτύου.

- Χρηματοοικονομικά κόστη (π.χ. μοναδιαία κόστη) /δεδομένα συντήρησης υπηρεσιών αποχέτευσης τελευταίας 5-ετίας και πρόβλεψη μελλοντικής ετήσιας διακύμανσης μέχρι το τέλους του κύκλου ζωής των υποδομών/δικτύων.

Ενέργεια-Ψηφιακός Μετασχηματισμός

- Ετήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (ή/και άλλων μορφών ενέργειας) υποδομών ύδρευσης-αποχέτευσης και επιμερισμός ανά υποδομή (διακύμανση 5-ετίας).

- Αναγωγή κατανάλωσης μορφών ενέργειας (π.χ. ηλεκτρική) σε m3 επεξεργασίας / συλλογής (π.χ. kwh/m3 νερού που επεξεργάζεται σε μονάδα διύλισης νερού).

- % κάλυψης ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ

- % δικτύων (km) που καλύπτονται από συστήματα/εξοπλισμό τηλεμετρίας/τηλεχειρισμού ή/και ελέγχου διαρροών.

- Πυκνότητα εξοπλισμού τηλεμετρίας δικτύων (μετρητές / km αγωγών ύδρευσης/ αποχέτευσης).

- % ηλεκτρονικών υδρομέτρων/παροχομέτρων εκ του συνόλου.

Λοιπά

- Δεδομένα ποιότητας / κατάστασης περιβαλλοντικά ευαίσθητων αποδεκτών (επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, οικοσυστημάτων, ακτών κλπ) από μετρήσεις/μελέτες του παρόχου ή/και από άλλους συναρμόδιους φορείς (Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Δ/νση Υδροοικονομίας/ΠΕΧΩ Περιφέρειας, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ερευνητικά/Ακαδημαϊκά Ιδρύματα κλπ).

- Λοιπά ποσοτικά δεδομένα που άπτονται των τομέων παρέμβασης (ύδρευση, αποχέτευση, απορροές, ενέργεια-ψηφιακός μετασχηματισμός) από εκπονημένες μελέτες ή/και βάσεις δεδομένων τρίτων φορέων.

1.2 Ανάλυση Δεδομένων και Ιεράρχηση Αναγκών/Προβλημάτων (Α2-Α3)

1.2.1 Ανάλυση Προβλημάτων και Αναγκών

Στη παρούσα ενότητα ο Πάροχος, με βάση τις εκροές και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ενοτήτων, θα πρέπει ανά τομέα παρέμβασης (ύδρευση, λύματα, όμβρια, ενέργεια, ψηφιακός μετασχηματισμός) να αναλύσει και να ομαδοποιήσει τα προβλήματα και τις ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε βραχυπρόθεσμο (7-ετία), μεσοπρόθεσμο (15-ετία) και μακροπρόθεσμο (30-ετία) ορίζοντα προγραμματισμού (βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες). Ειδικότερα για τους τομείς ύδρευσης και λυμάτων (Ι και ΙΙ), η καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων προτείνεται να γίνεται ανά οικισμό (ΤΚ) ή/και ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες με ιδιαίτερη έμφαση και ξεχωριστή ανάλυση για τις περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν ή/και βρίσκονται εντός περιβαλλοντικά ευαίσθητων «αποδεκτών ρύπανσης» (παράκτιες περιοχές, περιοχές με έντονο προφίλ δικτύων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, προστατευόμενες περιοχές κλπ).

Οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες (7-ετίας) προτείνεται να αφορούν σε εκείνες που απορρέουν εξαιτίας: α) απαιτήσεων συμμόρφωσης/συμβατότητας με νομοθετικές προβλέψεις και κανονισμούς ή/και κοινοτικές οδηγίες/κατευθυντήριες γραμμές, β) των αντίστοιχων βραχυπρόθεσμων ή/και άπαξ προβλέψεων/στοχοθεσίας/προτεραιοτήτων υπερκείμενου στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδιασμού (ΣΔΛΑΠ, Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Πόσιμου Νερού και Λυμάτων, Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή, Σχέδια Διαχείρισης Πλημμυρών κλπ) και του στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδιασμού στο επίπεδο του Παρόχου , γ) της υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας εξυπηρέτησης υφιστάμενων έργων/υποδομών (π.χ. λόγω υπέρβασης του ισοδύναμου πληθυσμού αιχμής) ή/και αστοχίας/δυσλειτουργίας υποδομών λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών και δ) νέων και απρόβλεπτων συνθηκών στο εξωτερικό περιβάλλον του Παρόχου το οποίο επηρεάζει δυσμενώς το εσωτερικό περιβάλλον των παρεχόμενων υπηρεσιών του (π.χ. ενεργειακό κόστος/κρίση).

Εφόσον υπάρχουν σε ισχύ (εγκεκριμένα) ή υπό εκπόνηση Γενικά Σχέδια Ύδρευσης (Master plan)-Σχέδια ασφάλειας νερού ή/και άλλα θεματικά στρατηγικά/επιχειρησιακά/προγραμματικά σχέδια και μελέτες σε επίπεδο Παρόχου, τα οποία δε χρήζουν αναθεώρησης/επικαιροποίησης, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία ομαδοποίησης των βραχυπρόθεσμων αναγκών ανά τομέα παρέμβασης.

Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες προτείνεται να αφορούν και να βασίζονται α) στις αντίστοιχες μελλοντικές προβλέψεις διακύμανσης ζήτησης και αναγκών (15-ετίας, 30-ετίας) ανά τομέα παρέμβασης , β) σε εκείνες που θα προκύψουν λόγω υπέρβασης του χρόνου ζωής ενός υφιστάμενου έργου/υποδομής σε βάθος 15/30-ετίας , γ) στις αντίστοιχες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις στοχοθεσίας του υπερκείμενου στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδιασμού και του στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδιασμού στο επίπεδο του Παρόχου, δ) στις αντίστοιχες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις συμμόρφωσης που απορρέουν από εθνικές και κοινοτικές οδηγίες/κατευθύνσεις/νόμους/στοχοθεσίες.

1.2.2 Ιεράρχηση Βραχυπρόθεσμων Αναγκών

Στη παρούσα ενότητα ο Πάροχος καλείται να ιεραρχήσει και να προτεραιοποιήσει ανά τομέα παρέμβασης τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες και προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.

Η ιεράρχηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών προτείνεται να διαρθρώνεται σε 3 επίπεδα προτεραιότητας (1η προτεραιότητα, 2η προτεραιότητα, 3η προτεραιότητα).

Για τον τομέα ύδρευσης (Ι) η ιεράρχηση των αναγκών προτείνεται να ακολουθεί τη λογική προτεραιοποίησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Πόσιμο Νερό:

- 1η προτεραιότητα (ανάγκες που αφορούν σε εξασφάλιση επάρκειας και αναβάθμισης ποιότητας πόσιμου νερού): εντάσσονται τα έργα εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Oδηγίας 98/83/ΕΚ δηλαδή υπάγονται τα αναγκαία έργα για την εφαρμογή της ως άνω Οδηγίας, έργα τα οποία συμπληρώνουν ή επεκτείνουν το υφιστάμενο σύστημα ύδρευσης. Εντάσσονται κυρίως έργα υδροληψίας, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αφαλάτωσης και δίκτυα εφ’ όσον τα τελευταία έχουν μεγάλες διαρροές και κρίνονται απαραίτητα.

- 2η προτεραιότητα (ανάγκες μείωσης διαρροών, αναβάθμισης εγκαταστάσεων επεξεργασίας και εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα έργα αφαλατώσεων): εντάσσονται έργα που αφορούν αναγκαίες αναβαθμίσεις ή αντικαταστάσεις πεπαλαιωμένων ή ακατάλληλης ποιότητας υποδομών ύδρευσης όλων των κατηγοριών, όπως έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης με μεγάλες διαρροές (η μείωση των διαρροών αποτελεί ένα από τους σημαντικούς στόχους της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184), έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης μονάδων επεξεργασίας όπου η εκροή τους δεν καλύπτει τις ενδεικτικές παραμέτρους της Οδηγίας και έργα αντικατάστασης παλαιωμένων δεξαμενών και αντλιοστασίων.

Ειδικά για τις περιπτώσεις αντικαταστάσεων δικτύων αυτές προτεραιοποιούνται ως εξής:

  - 1η: κατασκευής από μόλυβδο

  - 2η: παλαιότητας (>50 ετών) και κατασκευής από αμίαντο ή χάλυβα με μεγάλες διαρροές

  - 3η: παλαιότητας (>50 ετών) με μεγάλες διαρροές

- 3η προτεραιότητα (ανάγκες αυτοματοποίηση δικτύων και εγκαταστάσεων): εντάσσονται έργα βελτίωσης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης όπως εφαρμογή ζωνοποίησης δικτύων, εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό:

- Οι βασικές επενδύσεις στον τομέα της ύδρευσης είναι τα έργα 1ης και 2ης προτεραιότητας.

- Όλα τα έργα οφείλουν να είναι συμβατά με τα ισχύοντα ΣΔΛΑΠ

Για τον τομέα λυμάτων (ΙΙ) η ιεράρχηση των αναγκών προτείνεται να ακολουθεί την εξής λογική:

- 1η προτεραιότητα: ανάγκες κάλυψης ή/και επέκτασης υφιστάμενων δικτύων και αγωγών ακαθάρτων σε οικισμούς σύμφωνα με υφιστάμενες και νέες νομοθετικές απαιτήσεις και ευρωπαϊκές οδηγίες.

- 2η προτεραιότητα: ανάγκες αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού/επέκτασης υφιστάμενων ΕΕΛ και εγκαταστάσεων/μονάδων επεξεργασίας με σκοπό την αύξηση της φέρουσας ικανότητας τους ή/και προς συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις και κανονισμούς ή/και προς εισαγωγή τεχνικών και μεθόδων κυκλικότητας περιβάλλοντος (ανάκτηση/επεξεργασία λυματολάσπης, επανάχρηση επεξεργασμένων λυμάτων κ.ο.κ.).

- 3η προτεραιότητα: ανάγκες αυτοματοποίησης υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων/μονάδων επεξεργασίας λυμάτων

Για τον τομέα αστικών απορροών (ΙΙI) η ιεράρχηση των αναγκών προτείνεται να ακολουθεί την εξής λογική

- 1η προτεραιότητα: ανάγκες κάλυψης ή/και επέκτασης/αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων και αγωγών συλλογής και μεταφοράς όμβριων σε οικισμούς και ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες οι οποίες εντοπίζονται σε «περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές» ή/και παρουσιάζουν ρίσκο πλημμυρικών φαινομένων (σύμφωνα και με το εθνικό σχέδιο κινδύνων πλημμύρας).

- 2η προτεραιότητα: ανάγκες αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού/επέκτασης υφιστάμενων ΕΕΛ και εγκαταστάσεων/μονάδων επεξεργασίας με σκοπό την αύξηση της φέρουσας ικανότητας τους στην επεξεργασία και επανάχρηση όμβριων υδάτων.

- 3η προτεραιότητα: ανάγκες αυτοματοποίησης υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων/μονάδων επεξεργασίας όμβριων υδάτων

Για τον τομέα ενέργειας και ψηφιακής διακυβέρνησης (IV) η ιεράρχηση των αναγκών προτείνεται να ακολουθεί την εξής λογική

IV.a (Ενέργεια)

- 1η προτεραιότητα: ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας με εγκατάσταση/ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ σε νέες και υφιστάμενες μονάδες και συστήματα επεξεργασίας (κάλυψη μόνο των ενεργειακών αναγκών αυτών).

- 2η προτεραιότητας ανάγκες (εκτός ΑΠΕ) ενεργειακού εκσυγχρονισμού/τροποποιήσεων παλαιών και ενεργοβόρων τεχνολογιών, μονάδων, συστημάτων/τεχνικών επεξεργασίας (που εξυπηρετούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες) με στόχο: τη μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου, της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών μορφών ενέργειας και της αύξησης ανάκτησης και χρήσης μορφών ενέργειας από διαδικασίες επεξεργασίας (π.χ. εκμετάλλευση/παραγωγή βιοαερίου από αναερόβια επεξεργασία ή/και βιομεθάνιο).

- 3η προτεραιότητα: τροποποιήσεις/μετατροπές/εκσυγχρονισμός δευτερευόντων παγίων του Παρόχου που δεν συνδέονται με την άμεση παραγωγική διαδικασία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες νερού (π.χ. στόλος οχημάτων και λοιπών κινητών παγίων, κτιριακές εγκαταστάσεις κ.ο.κ.).

IV.b (Ψηφιακός Μετασχηματισμός)

- 1η προτεραιότητα: Ανάγκες ολοκληρωμένης τηλεμετρίας / τηλεχειρισμού (σε πραγματικό χρόνο) και αυτοματισμού καταναλώσεων και λειτουργιών του Παρόχου (π.χ. ψηφιακά υδρόμετρα, συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας, συστήματα/αισθητήρες μέτρησης ποιότητας νερού, συστήματα ελέγχου διαρροών, συστήματα αυτοματισμού παραγωγικής διαδικασίας μονάδων επεξεργασίας, ολοκληρωμένες πλατφόρμες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων εξοπλισμού πεδίου κ.ο.κ) επί του παραγωγικού εξοπλισμού του Παρόχου που συνδέεται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες νερού και καλύπτουν συναθροιστικά όλο το κύκλο του νερού από την πηγή υδροληψίας έως την εκροή συστημάτων/υποδομών επεξεργασίας (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δίκτυα, πηγές υδροληψίας, μονάδες επεξεργασίας κλπ).

- 2η προτεραιότητας: Αντικατάσταση υφιστάμενου ή/και εγκατάσταση νέου, εξοπλισμού καταγραφής και παρακολούθησης σε μέρος της «αλυσίδας» παροχής υπηρεσιών νερού του Παρόχου (π.χ. εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων/παροχομέτρων) ή/και προμήθεια νέου λογισμικού για τις ανάγκες επεξεργασίας δεδομένων και υποστήριξης διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε μέρος της «αλυσίδας» παροχής υπηρεσιών νερού του Παρόχου (π.χ. λογισμικό λήψης και επεξεργασίας δεδομένων διαρροών, λογισμικό προσομοίωσης αστικών απορροών, λογισμικό AI/data mining κλπ).

- 3η προτεραιότητα: ανάγκες ψηφιοποίησης υποδομών δικτύων (π.χ. GIS) και προμήθειας λογισμικών, εξοπλισμού και λοιπών εφαρμογών που δεν συνδέονται με την άμεση αλυσίδα υπηρεσιών νερού του Παρόχου (εφαρμογές ERP, εφαρμογές γραφείου, εφαρμογές CAD/GIS, ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου κλπ)

Διευκρινίζεται ότι:

- υπάρχει η πιθανότητα να περιληφθούν έργα σε ανώτερη κατηγορία αν αυτό αποδεικνύεται με στοιχεία. Για παράδειγμα αν οι διαρροές (2η προτεραιότητα στο τομέα ύδρευσης) σχετίζονται άμεσα με την επάρκεια (1η προτεραιότητα) προφανώς το αντίστοιχο έργο δύναται να περιληφθεί στη 1η προτεραιότητα.

- σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, δεν υπάρχουν ανάγκες 1ης προτεραιότητας σε επίπεδο παρόχου, οι αμέσως επόμενες ανάγκες δεν αναβαθμίζονται για το επίπεδο του παρόχου, σε ανώτερη κατηγορία προτεραιότητας (π.χ. ελλείψει αναγκών 1ης προτεραιότητας οι ανάγκες 2ης προτεραιότητας δεν αναβαθμίζονται σε 1η προτεραιότητα για τον Πάροχο κ.ο.κ. ).

- σε ανάγκες που αφορούν σε νέα έργα των τομέων Ι (ύδρευση), ΙΙ (λύματα) και ΙΙΙ (αστικές απορροές) ο Πάροχος θα πρέπει να συνεκτιμά και τις επακόλουθες ανάγκες που δημιουργούνται στον τομέα IV (ενέργειας / ψηφιακού μετασχηματισμού) εξαιτίας των νέων έργων.

1.3 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (tABLE OF CONTENT) σταδιου α

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Τεκμηρίωση Πρωτογενών και Δευτερογενών Δεδομένων Προβλέψεις Νομοθεσίας και Στρατηγικού / Προγραμματικού / Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Στη συγκεκριμένη ενότητα θα πρέπει αρχικά να παρατεθεί ένας συνοπτικός πίνακας των πηγών ανασκόπησης της νομοθεσίας και του υπερκείμενου σχεδιασμού που εξετάστηκαν ανά τομέα παρέμβασης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Αρχείο Master_File_PartA_State-of-the-Art/ Sheet 1. Μητρώο Νομοθεσίας-Σχεδιασμού). Ακολούθως και πάλι ανά τομέα παρέμβασης, θα πρέπει να παρουσιασθούν όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά (περιγραφικά δεδομένα) που «αποδελτιώθηκαν» από τα παραπάνω κείμενα με έμφαση στα ποσοτικά δεδομένα και με αναφορά σε τυχόν χρονικό ορίζοντα επίτευξης/υλοποίησης (π.χ. ενδεχομένως να υπάρχουν νομοθετικές προβλέψεις επίτευξης τιμών-στόχων ποιότητας επεξεργασμένων λυμάτων σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα: 2027, 2035 κλπ). Δεδομένα Κάλυψης Υφιστάμενων Έργων και Υποδομών Στη παρούσα ενότητα ο Πάροχος θα πρέπει να περιγράψει (σύντομα και περιεκτικά) όλα τα σχετικά έργα τα οποία βρίσκονται είτε σε φάση παραγωγικής λειτουργίας είτε σε φάση κατασκευής/θέσης σε παραγωγική λειτουργία, παρουσιάζοντας τα βασικά μεγέθη σχεδιασμού και λειτουργίας (φέρουσα ικανότητα) κάθε υποδομής και τα αντίστοιχα % μεγέθη εξυπηρέτησης/κάλυψης σε επίπεδο οικισμών. Τα έργα θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένα ανά τομέα παρέμβασης (ύδρευση, λύματα, αστικές απορροές, ενέργεια/ψηφιακή διακυβέρνηση). Πριν την σχετική παράθεση των παραπάνω δεδομένων προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το συνημμένο υπόδειγμα (Αρχείο Master_File_PartA_State-of-the-Art/ Sheet 2.Υφιστάμενα Έργα-Υποδομές) σύντομης παρουσίασης και κωδικοποίησης των έργων και υποδομών που διαχειρίζεται ο πάροχος ανά τομέα παρέμβασης. Ποσοτικά Δεδομένα σε Επίπεδο Παρόχου Στη παρούσα ενότητα ο Πάροχος θα πρέπει να παρουσιάσει και να τεκμηριώσει τα κάτωθι πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα που ζητούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, (κατά προτίμηση σε πινακοποιημένη μορφή). Κωδικοποίηση Κατηγοριών Δεδομένων; Δεδομένα. Π.ΥΔ.1; Πηγές Υδροληψίας. Π.ΥΔ.2; Ποιοτικά χαρακτηριστικά (φυσικοχημικές παράμετροι) υδάτων πηγών υδροληψίας (τελευταίας 5-ετίας). Π.ΥΔ.3; Προμήθειες νερού (ετήσιες) από τρίτους. Ι. ΥΔΡΕΥΣΗ. ΥΔ.1; Δυναμικότητα μονάδων επεξεργασίας νερού (διύλιση) (m3/ώρα) ανά μονάδα (τιμή σχεδιασμού). ΥΔ.2; Πραγματική δυναμικότητα διύλισης (m3/ώρα) βάσει πραγματικών δεδομένων επεξεργασίας (διακύμανση 5-ετίας).. ΥΔ.3; Συνολικό μήκος εξωτερικών δικτύων (χλμ) (διακύμανση 5-ετίας) παρόχου. ΥΔ.4; Συνολικός μήκος εσωτερικών δικτύων (χλμ) (διακύμανση 5-ετίας) παρόχου. ΥΔ.5; Συνολική ετήσια ποσότητα νερού που εισέρχεται στο εσωτερικό δίκτυο του παρόχου (m3) (διακύμανση 5-ετίας). ΥΔ.6; % απώλειες Δικτύου/Υποδομών Ύδρευσης (διακύμανση τελευταίας 5-ετίας). ΥΔ.7; % εσωτερικών-εξωτερικών δικτύων (εκ του συνόλου του μήκους) που χρήζουν αντικατάστασης λόγω των κάτωθι συνθηκών και επιμερισμός ανά τύπο δικτύου (εσωτερικό – εξωτερικό) και οικισμό (εσωτερικά δίκτυα): - κατασκευής από μόλυβδο - παλαιότητας (>50 ετών) και κατασκευής από αμίαντο ή χάλυβα με μεγάλες διαρροές - παλαιότητας (>50 ετών) με μεγάλες διαρροές. ΥΔ.8; Αριθμός συνδέσεων με το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης (διακύμανση τελευταίας 5-ετίας) ανά οικισμό. ΥΔ.9; Πυκνότητα δικτύου ύδρευσης (υδρομετρητές / km). ΥΔ.10; Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός υπηρεσιών ύδρευσης παρόχου, % κατανομή ανά οικισμό και % εξυπηρετούμενου πληθυσμού εκ του συνόλου ανά οικισμό (διακύμανση 5-ετίας). ΥΔ.11; % αναλογία εξυπηρετούμενου πληθυσμού μεταξύ των κάτωθι τύπων χρηστών ανά οικισμό εξυπηρέτησης (διακύμανση 5-ετίας): - Μόνιμος-πραγματικός πληθυσμός - Εποχιακός πληθυσμός (π.χ. τουρισμός) - Δημόσιοι χρήστες (σχολεία, κτίρια διοίκησης κλπ) - Βιομηχανικοί/βιοτεχνικοί χρήστες και λοιποί επαγγελματικοί. ΥΔ.12; % πρόσβασης εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε πόσιμο νερό (διακύμανση 5-ετίας). ΥΔ.13; Διακύμανση ποιοτικών παραμέτρων (φυσικοχημικών) πόσιμων υδάτων τελευταίας 5-ετίας (εφόσον υπάρχουν). ΥΔ.14; Καθορισμός υφιστάμενων αναγκών ύδρευσης (ποσότητες) διαφορετικών χρηστών δημόσιου δικτύου (διακύμανση τελευταίας 5-ετίας) - Συνδεδεμένων χρηστών με το δίκτυο ανά τύπο χρήστη - Μη συνδεδεμένων χρηστών με το δίκτυο ανά τύπο χρήστη. ΥΔ.15; Τιμολογούμενες (revenue water) και Μη τιμολογούμενες (non-revenue water) ποσότητες νερού ύδρευσης (διακύμανση 5-ετίας, m3). ΥΔ.16; Αριθμός βλαβών αγωγών δικτύου. ΥΔ.17; Ημέρες / έτος με περιορισμούς υδροδότησης λόγω αστοχίας/βλαβών δικτύων. ΥΔ.18; Χρηματοοικονομικά κόστη (π.χ. μοναδιαία κόστη) /δεδομένα συντήρησης υπηρεσιών αποχέτευσης τελευταίας 5-ετίας και πρόβλεψη μελλοντικής ετήσιας διακύμανσης μέχρι το τέλους του κύκλου ζωής των υποδομών/δικτύων. ΙΙ. ΛΥΜΑΤΑ. ΛΥΜ.1; Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός (ισοδύναμοι κάτοικοι) υπηρεσιών αποχέτευσης παρόχου, % κατανομή ανά οικισμό και % εξυπηρετούμενου πληθυσμού εκ του συνόλου ανά οικισμό (διακύμανση 5-ετίας). ΛΥΜ.2; Μέση παροχή σχεδιασμού (m3/ημέρα) ανά ΕΕΛ. ΛΥΜ.3; Μέση παροχή (m3/ημέρα) βάσει πραγματικών δεδομένων λειτουργίας ανά ΕΕΛ (διακύμανση 5-ετίας). ΛΥΜ.4; Ισοδύναμος πληθυσμός σχεδιασμού (ανά ΕΕΛ) και εξυπηρετούμενος πληθυσμός βάσει πραγματικών δεδομένων λειτουργίας (ανά ΕΕΛ) (διακύμανση 5-ετίας για τον πραγματικά εξυπηρετούμενο). ΛΥΜ.5; Συνολικό μήκος εξωτερικών αγωγών μεταφοράς (χλμ) (διακύμανση 5-ετίας) παρόχου. ΛΥΜ.6; Συνολικός μήκος εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης (χλμ) (διακύμανση 5-ετίας) παρόχου. ΛΥΜ.7; Αριθμός συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης (διακύμανση τελευταίας 5-ετίας) ανά οικισμό. ΛΥΜ.8; Πυκνότητα δικτύου αποχέτευσης (συνδέσεις / km). ΛΥΜ.9; Αριθμός βλαβών αγωγών δικτύου. ΛΥΜ.10; Δεδομένα ποιότητας εκροών υφιστάμενων ΕΕΛ (διακύμανση 5-ετίας) ετησίως. ΛΥΜ.11; Παραγόμενες ποσότητες ιλύος και % διάθεσης/αξιοποίησης/ανάκτησης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελικών αποδεκτών υπολειμμάτων επεξεργασμένης ιλύος) (διακύμανση 5-ετίας). ΛΥΜ.12; Ποσότητες νερού (m3) επανάχρησης επεξεργασμένου ύδατος από ΕΕΛ (εφόσον υπάρχει) (διακύμανση 5-ετίας). ΛΥΜ.13; % κατανομή ποσοτήτων επανάχρησης επεξεργασμένου ύδατος από ΕΕΛ (m3/έτος) κατά χρήση (διακύμανση 5-ετίας). ΛΥΜ.14; Χρηματοοικονομικά κόστη (π.χ. μοναδιαία κόστη) /δεδομένα συντήρησης υπηρεσιών αποχέτευσης τελευταίας 5-ετίας και πρόβλεψη μελλοντικής ετήσιας διακύμανσης μέχρι το τέλους του κύκλου ζωής των υποδομών/δικτύων. ΙΙΙ. ΟΜΒΡΙΑ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ. ΑΠ.1; Συνολικό μήκος δικτύων συλλογής όμβριων. ΑΠ.2; Παραγωγή (αποχέτευση) όμβριων υδάτων από (διακύμανση 5-ετίας).. ΑΠ.3; Φαινόμενα πλημμύρας/υπερχειλίσεων εντός περιοχής αρμοδιότητας και εντός αστικού περιβάλλοντος. ΑΠ.5; Αριθμός βλαβών αγωγών δικτύου. ΑΠ.6; Χρηματοοικονομικά κόστη (π.χ. μοναδιαία κόστη) /δεδομένα συντήρησης υπηρεσιών διαχείρισης όμβριων τελευταίας 5-ετίας και πρόβλεψη μελλοντικής ετήσιας διακύμανσης μέχρι το τέλους του κύκλου ζωής των υποδομών/δικτύων. IV.a Ενέργεια. ΕΝ.1; Ετήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (ή/και άλλων μορφών ενέργειας) υποδομών ύδρευσης-αποχέτευσης και επιμερισμός ανά υποδομή (διακύμανση 5-ετίας). ΕΝ.2; Αναγωγή κατανάλωσης μορφών ενέργειας (π.χ. ηλεκτρική) σε m3 επεξεργασίας / συλλογής (π.χ. kwh/m3 νερού που επεξεργάζεται σε μονάδα διύλισης νερού). ΕΝ.3; % κάλυψης ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ. IV.b ΨΔ. ΨΔ.1; % δικτύων (km) που καλύπτονται από συστήματα/εξοπλισμό τηλεμετρίας/τηλεχειρισμού ή/και ελέγχου διαρροών. ΨΔ.2; Πυκνότητα εξοπλισμού τηλεμετρίας δικτύων (μετρητές / km αγωγών ύδρευσης/ αποχέτευσης). ΨΔ.3; % ηλεκτρονικών υδρομέτρων/παροχομέτρων εκ του συνόλου. ΛΟΙΠΑ. Λ.1; Τίτλος. Λ.2; Τίτλος. Λ.3; Τίτλος. Το πιο σημαντικό μέρος της παρούσας ενότητας αφορά στην τεκμηρίωση των δεδομένων για τα οποία ο Πάροχος, θα πρέπει να παραθέσει τις αντίστοιχες πηγές ή/και την μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού/εκτίμησης που υιοθέτησε για τον ποσοτικό προσδιορισμό των μεταβλητών. Συνιστάται ισχυρά να επιμερίζονται τα δεδομένα ανά οικισμό (εφόσον είναι δυνατόν). Για την τεκμηρίωση των δεδομένων ο Πάροχος συμπληρώνει και τον αντίστοιχο πίνακα του συνημμένου υποδείγματος (Αρχείο Master_File_PartA_State-of-the-Art/ Sheet 3.Δεδομένα) όπου θα γίνεται αναλυτική αναφορά στην πηγή από την οποία αντλήθηκαν τα δεδομένα ή/και στην μέθοδο υπολογισμού (εφόσον πρόκειται για εκτίμηση). Ο σκοπός της αναφοράς των πηγών τεκμηρίωσης των δεδομένων είναι η επαλήθευσή τους από τρίτους, εφόσον παραστεί σχετική ανάγκη. Σε περίπτωση υιοθέτησης μεθοδολογικών προσεγγίσεων ή/και μεθόδων εκτιμητικής των ποσοτικών δεδομένων θα πρέπει σε παράρτημα να παρατίθενται όλοι οι σχετικοί αναλυτικοί υπολογισμοί. Στο παράρτημα θα πρέπει επίσης να παρατίθενται αναλυτικά δεδομένα από τα οποία προέκυψαν οι τιμάριθμοι των παραπάνω ζητούμενων στοιχείων. Προτεραιοποίηση Αναγκών/Προβλημάτων Ανάλυση Προβλημάτων και Αναγκών Σε αυτή την ενότητα ο Πάροχος (με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων ενοτήτων) θα πρέπει να καταγράψει τις ανάγκες και τα προβλήματα προς κάλυψη/επίλυση ανα τομέα παρέμβασης. Οι ανάγκες/προβλήματα θα πρέπει να είναι περιγραφικές και όχι δεικτικές έργων (Παράδειγμα 1: «Ανάγκη κάλυψης υδρευτικών αναγκών οικισμών ΧΧ, αντί «Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης». Παράδειγμα 2: «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας εγκατάστασης ΒΙΟΚΑ» αντί «Ενεργειακή Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού ΒΙΟΚΑ») να κωδικοποιηθούν και να αντιστοιχηθούν σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα ανάλυσης, σύμφωνα με τις οδηγίες. Για διευκόλυνση των Παρόχων προτείνεται να συμπληρωθεί το συνημμένο υπόδειγμα (Αρχείο Master_File_PartA_State-of-the-Art/ Sheet 4.Ανάγκες-Προβλήματα) Ιεράρχηση Βραχυπρόθεσμων Αναγκών Για την ιεράρχηση των αναγκών/προβλημάτων από την 1.2.1 ο Πάροχος προτείνεται να συμπληρώσει το συνημμένο σχετικό υπόδειγμα (Αρχείο Master_File_PartA_State-of-the-Art/ Sheet 5.Ιεράρχηση Αναγκών)

2 Στάδιο Β: Ανάλυση Επιλογών (Option Analysis)

2.1 Καθορισμός Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων στους Τομείς Παρέμβασης (Β.1)

Σύμφωνα με την Ιεράρχηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών (και των 3 προτεραιοτήτων) που έχει προηγηθεί από το προηγούμενο στάδιο (Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης), ο πάροχος θα πρέπει ανά τομέα παρέμβασης να καθορίσει συγκεκριμένους στρατηγικούς και ειδικότερους μετρήσιμους ειδικούς στόχους οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες/προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Συνιστάται να αποφεύγονται οι γενικές περιγραφές στόχων (π.χ. επέκταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Χ οικισμού) και να προτιμώνται περιγραφές οι οποίες αναδεικνύουν τον ποσοτικό χαρακτήρα των έργων/παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου. Ακολουθούν παραδείγματα:

Παράδειγμα 1: Τομέας Ι (Ύδρευση)

Έστω ότι έχουν εντοπιστεί προβλήματα/ανάγκες παροχής πόσιμου νερού σε Χ οικισμούς. Ο Στρατηγικός στόχος θα μπορούσε να είναι: «Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας μέσω Εξασφάλισης Νερού για Ανθρώπινη Κατανάλωση» και Ειδικός στόχος: «10% αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού από υποδομές παροχής πόσιμου νερού»

Παράδειγμα 2: Τομέας ΙΙ (Λύματα)

Έστω ότι από την ανάλυση των αναγκών/προβλημάτων στον τομέα των Λυμάτων έχουν εντοπιστεί ως προβλήματα/ανάγκες, η διαχείριση λυμάτων σε κάποιους οικισμούς (είτε λόγω νομοθετικών απαιτήσεων είτε λόγω ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος). Ο Στρατηγικός Στόχος σε αυτή τη περίπτωση θα περιγραφεί ως «Αναβάθμιση/Επέκταση Υποδομών Συλλογής και Διαχείρισης Λυμάτων» και ένας ενδεικτικός ειδικός στόχος  του Στρατηγικού θα μπορούσε να είναι: «Μείωση 20% του όγκου ανεπεξέργαστων παραγόμενων λυμάτων οικιακής χρήσης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές»

Παράδειγμα 3: Τομέας ΙV.a (Ενέργεια)

Έστω ότι από την ανάλυση των αναγκών/προβλημάτων στον τομέα της Ενέργειας έχουν εντοπιστεί προβλήματα/ανάγκες που αφορούν στο κόστος της καταναλισκόμενης ενέργειας από υποδομές ύδρευσης/αποχέτευσης και τα οποία είτε συνδέονται με αυξημένο λειτουργικό κόστος (OPEX) που οδηγεί ή έχει οδηγήσει σε επιβάρυνση των τιμολογίων νερού/αποχέτευσης ή/και με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας η οποία καθιστά δύσκολη την επίτευξη των στόχων κλιματικής ουδετερότητας σύμφωνα με τον εθνικό κλιματικό νόμο. Σε αυτή τη περίπτωση ως στρατηγικός στόχος θα μπορούσε να διατυπωθεί «Αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης Συστημάτων και Υποδομών» και ως ειδικός στόχος: «20% μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας από υποδομές ύδρευσης/αποχέτευσης»

Σημείωση:

- Υπενθυμίζεται ότι οι στόχοι θα πρέπει να είναι αντίστοιχοι των βραχυπρόθεσμων αναγκών/προβλημάτων επί των οποίων και διατυπώνονται.

- Όλοι οι στρατηγικοί και ειδικοί στόχοι θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένοι ανά τομέα. Προτείνεται να είναι της μορφής: ΥΔ.Σ.Χ (δηλαδή στρατηγικός στόχος Χ στο τομέα της ύδρευσης), ΛΥ.Σ.Χ (δηλαδή στρατηγικός στόχος Χ στο τομέα λυμάτων), ΑΠ.Σ.Χ (δηλαδή στρατηγικός στόχος Χ στο τομέα των αστικών απορροών), ΕΝ.Σ.Χ δηλαδή στρατηγικός στόχος Χ στο τομέα της ενέργειας), ΨΗ.Σ.Χ (δηλαδή στρατηγικός στόχος Χ στο τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης). Αντίστοιχα οι ειδικοί στόχοι θα είναι της μορφής: ΥΔ.Χ.1, ΛΥ.Χ.1 κ.ο.κ.

- Οι στόχοι που πρέπει να τεθούν θα πρέπει κατ’ έλάχιστο να συνδέονται με νομοθετικές απαιτήσεις από τις οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχει παρέκκλιση και να μην είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι (αύξηση βαθμού αβεβαιότητας)

2.2 Προτεραιοποίηση Αναγκών/Προβλημάτων

δημιουργηθεί μια καταρχήν δέσμη εναλλακτικών τεχνικών επιλογών (ουσιαστικά έργων) για την αντιμετώπιση τους. Σε αυτή την ενότητα πλέον ο Πάροχος αρχίζει και σχηματοποιεί το γενικό φυσικό αντικείμενο των έργων που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων/αναγκών (1ης, 2ης και 3ης προτεραιότητας) που έχουν αναγνωριστεί. Κατόπιν κατάρτισης των εναλλακτικών τεχνικών επιλογών αυτές ομαδοποιούνται σε «εφικτές» και «μη εφικτές» συνεκτιμώντας τα κάτωθι ελάχιστα κριτήρια «αποκλεισμού» εκείνων των λύσεων που θα χαρακτηριστούν ως μη εφικτές:

- Ωριμότητα: Εξετάζεται εάν η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια ωρίμανσης  της τεχνικής λύσης/επιλογής βρίσκεται εντός του βραχυπρόθεσμου ορίζοντα της ανάγκης προς κάλυψη. Αν τη ξεπερνάει θα πρέπει να θεωρηθεί ως «μη εφικτή» από πλευράς ωριμότητας για την κάλυψη της βραχυχρόνιας ανάγκης για την οποία προορίζεται.

- Εφικτότητα: Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί μια προτεινόμενη τεχνική λύση/επιλογή λόγω διαφόρων περιορισμών που εγγενώς αφορούν το ίδιο της τον χαρακτήρα. Για παράδειγμα, μια λύση μπορεί να θεωρείται ότι μπορεί να «ωριμάσει» εντός του χρονικού ορίζοντα της βραχυχρόνιας ανάγκης/προβλήματος προς κάλυψη αλλά να ενέχει, από τεχνικής άποψης, σημαντικό ρίσκο υλοποίησης (αβεβαιότητα) λόγω είτε α) περιορισμένου αριθμού αναδόχων που δύναται να αναλάβουν την υλοποίησή του και άρα να ανακύπτει ρίσκο επί της ομαλής εξέλιξης της διαγωνιστικής διαδικασίας (περιορισμός ανταγωνισμού)  ή/και β) να μη μπορεί να επαληθευτεί η χρησιμότητα/ωφελιμότητα της λύσης επί του πεδίου (on site) λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της ή/και της ανυπαρξίας προηγούμενης εφαρμογής της (πιλοτικό)  ή/και γ) η υλοποίησή της να συνεπάγεται ειδικό προσωπικό και άλλους πόρους (εκτός των οικονομικών) για την προήκουσα λειτουργία της σε όλη το κύκλο ζωής του έργου που είναι αμφίβολο ότι θα ανευρεθούν ή/και ότι θα είναι συνεχώς και αδιαλείπτως διαθέσιμοι στη φάση της παραγωγικής λειτουργίας και γενικώς ξεπερνούν υπέρμετρα την επιχειρησιακή/τεχνική ικανότητα/επάρκεια σε επίπεδο Παρόχου.

Από την παραπάνω διαδικασία ανάλυσης, ο Πάροχος θα πρέπει να καταλήξει σε μια λίστα εφικτών λύσεων (έργων/προμηθειών) ανά τομέα παρέμβασης και βραχυχρόνιο πρόβλημα/ανάγκη τα οποία στη συνέχεια εισάγονται στη διαδικασία πολύ-κριτηριακής ανάλυσης για τη προτεραιοποίησή τους σύμφωνα με την επόμενη ενότητα. Οι εφικτές λύσεις θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες ως εξής: ΥΔ.OP.1, ΛΥΜ.OP.1 κ.ο.κ.

Σημειώσεις:

Ενδέχεται κάποια εφικτή τεχνική λύση λόγω της ιδιαιτερότητάς και του «αδιάσπαστου» χαρακτήρα της να καλύπτει:

- περισσότερες της μιας προτεραιοποιημένης ανάγκης (π.χ. 2 ανάγκες 1ης προτεραιότητας)) ή/και ανάγκες άλλων προτεραιοτήτων (π.χ. 2ης ή/και 3ης προτεραιότητας εκτός της 1ης) ανά τομέα παρέμβασης. Ωστόσο, ο σκοπός της ανάλυσης δεν πρέπει να είναι να διαμορφωθούν λύσεις οι οποίες θα καλύπτουν συναθροιστικά όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες ανά τομέα παρέμβασης καθώς κάθε ανάγκη εξετάζεται αυτοτελώς και όχι συνδυαστικά ως προς τις εναλλακτικές επιλογές αντιμετώπισης. Ο Πάροχος, σε περίπτωση που διαμορφώσει λύσεις οι οποίες καλύπτουν περισσότερες της μια βασικής ανάγκης, θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς τον αυτοτελή της χαρακτήρα και να προσδιορίσει την βασική ανάγκη (με τον αντίστοιχο βαθμό προτεραιότητας) που κυρίως καλύπτει.

- περισσότερους στρατηγικούς και ειδικούς στόχους

2.3 Προκαταρκτικός Τεχνικός Σχεδιασμός Εφικτών Επιλογών και Πολύ-Κριτηριακή Ανάλυση (Β.3)

Στη παρούσα ενότητα ο Πάροχος θα πρέπει να εκκινήσει τη διαδικασία προτεραιοποίησης των εφικτών λύσεων  (όπως αυτές προσδιορίστηκαν στη προηγούμενη ενότητα) ανά τομέα παρέμβασης. Για την τεκμηρίωση της προτεραιοποίησης προτείνεται η υιοθέτηση πολυκριτηριακής συγκριτικής ανάλυσης κάθε εναλλακτικής εφικτής επιλογής ανά τομέα παρέμβασης ξεχωριστά.

Προκαταρκτικά της διαδικασίας ο Πάροχος για κάθε εναλλακτική εφικτή επιλογή, θα πρέπει κατά σειρά να:

1.	προχωρήσει σε πιο λεπτομερή προσδιορισμό του φυσικού αντικείμενου της επιλογής (έργου), περιγράφοντας τα βασικά σχεδιαστικά μεγέθη κατασκευής της (π.χ. 100 m αγωγών εσωτερικού δικτύου) και ακολούθως να

2.	προσδιορίσει το επίπεδο ανθεκτικότητας του έργου έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Ο προσδιορισμός του επιπέδου ανθεκτικότητας του έργου έναντι της κλιματικής αλλαγής μπορεί να γίνει με τη χρήση του «Προσωρινού πλαισίου αξιολόγησης της κλιματικής ανθεκτικότητας έργων υποδομών που υποβάλλονται προς συγχρηματοδότηση στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 – 2027» αξιοποιώντας το συνημμένο εργαλείο excel και τις οδηγίες συμπλήρωσης όπως αναπτύχθηκαν από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων & ΕΣΠΑ.  .

Έχοντας ολοκληρώσει τη παραπάνω προκαταρκτική διαδικασία, ο Πάροχος θα πρέπει να προχωρήσει στην κατάταξη των εφικτών επιλογών συνδυάζοντας τα κάτωθι ενδεικτικά κριτήρια

- Κ1: Βαθμός Ωριμότητας Λύσης

- Κ2: Πλήθος στρατηγικών στόχων στους οποίους συμβάλει η λύση (όπως διαμορφώθηκαν στην 2.1)

- Κ3: Πλήθος στόχων στους οποίους συμβάλει η λύση (όπως διαμορφώθηκαν στην 2.1)

- Κ4: Επίπεδο κλιματικού κινδύνου

- Κ5: Βασική προτεραιότητα ανάγκης που καλύπτεται

- Κ6: Πλήθος δευτερευόντων-συνοδών αναγκών που καλύπτονται

Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια αποδίδεται ενιαία κλίμακα βαθμολογίας (0 έως 1) επί της οποίας εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας για τον υπολογισμό ενός σταθμισμένου βαθμού σε κάθε ένα από αυτά και ενός συνολικού βαθμού προτεραιοποίησης. Λόγω του ότι η διαδικασία προτεραιοποίησης και βαθμολογίας είναι συγκριτική μεταξύ των εξεταζόμενων εφικτών λύσεων για ορισμένα από τα κριτήρια (απαιτείται κανονικοποίηση των τιμών των εξεταζόμενων κτιρίων.

Τα στάδια προτεραιοποίησης είναι:

- Επιλογή κριτηρίων

- Απόδοση συντελεστών βαρύτητας στα κριτήρια

- Βαθμολόγηση κάθε επιλογής και κανονικοποίηση

- Κατάταξη επιλογών κατά αύξουσα σειρά βαθμολογίας

Η βαθμολόγηση ( κάθε εναλλακτικής επιλογής ανά κριτήριο αξιολόγησης γίνεται ως εξής:

| Κριτήριο | Βαθμός Αξιολόγησης (Si) | Ερμηνεία |
| --- | --- | --- |
| Κ1: Βαθμός Ωριμότητας Λύσης | Αποδίδεται ένας εκ των παρακάτω βαθμών αναλόγως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η εφικτή επιλογή 1: Προμελέτη, 2: Οριστικές Μελέτες, 3: Εξασφαλισμένες Αδειοδοτήσεις, 4: Τεύχη Δημοπράτησης | Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα |
| Κ2: Πλήθος στρατηγικών στόχων στους οποίους συμβάλει η λύση (όπως διαμορφώθηκαν στην 2.1) | Αριθμός | Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα |
| Κ3: Πλήθος στόχων στους οποίους συμβάλει η λύση (όπως διαμορφώθηκαν στην 2.1) | Αριθμός | Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα |
| Κ4: Επίπεδο κλιματικού κινδύνου/ρίσκου | Αναγράφεται ο μέσος όρος των βαθμολογίων που έχουν προκύψει από την στήλη «Βαθμολογία» του sheet «Ανάλυση Διακινδύνευσης» του συνημμένου excel. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται ανάλυση διακινδύνευσης (σύμφωνα με τις οδηγίες) αναγρλαφεται η τιμή 0 | Όσο μικρότερος ο βαθμός τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα |
| Κ5: Βασική προτεραιότητα ανάγκης που καλύπτεται | Αποδίδεται ο βαθμός 1 ή 2 ή 3 αναλόγως της προτεραιότητας της ανάγκης την οποία καλύπτει η επιλογή | Όσο μικρότερος ο βαθμός τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα |
| Κ6: Πλήθος δευτερευόντων-συνοδών αναγκών που καλύπτονται | Αναγράφεται το πλήθος (αριθμός) των δευτερευόντων συνοδών αναγκών (ανά προτεραιότητα) που καλυπτονται από την επιλογή. | Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα |

Για την αναγραφή των τιμών (βαθμολογιών) συμπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας (σε excel) (κατόπιν της κανονικοποίησής τους σε κλίμακα τιμών 0-1):

| Εφικτή επιλογή (κωδικός) | Κ1 (WK1=x) | Κ2 (WK2 =x) | Κ3 (WK3 =x) | Κ4 (WK4 =x) | Κ5 (WK5 =x) | Κ6 (WK6 =x) |  | Σταθμισμένος Βαθμός |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Πλήθος nης προτεραιότητας | Πλήθος nης προτεραιότητας | i=16WiSi |

Στο παράρτημα που συνοδεύει τον παρόν οδηγό παρατίθεται σχετικό αριθμητικό παράδειγμα.

3 Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους

3.1 Τι είναι οι Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους;

Οι Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους είναι μέτρο απλούστευσης της υλοποίησης έργων και προγραμμάτων μέσω της μείωσης του φόρτου εργασίας για την διαχείριση και την επαλήθευση δαπανών καθώς και μέσω της μείωσης της πιθανότητας σφάλματος.

Με απλά λόγια, οι Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους είναι μια «νέα» μέθοδος καθορισμού των επιλέξιμων δαπανών των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, όχι βάσει της  «παραδοσιακής» μεθοδου καταγραφής και επαλήθευσης δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν, αλλά βάσει μιας προκαθορισμένης μεθοδολογίας και δια της επαλήθευσης εκροών και αποτελεσμάτων.

3.2 νομικο πλαισιο και σχετικα εγγραφα

Το νομικό πλαίσιο για τις Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 καθορίζεται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) 2021/1060 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και ειδικότερα, στα άρθρα 51-56, 74, 94 και 95 .

Επιπλέον, διατίθενται πολλές κατευθυντήριες γραμμές, εργαλεία και πλατφόρμες ανταλλαγών σχετικά με τις ΕΑΚ· ιδού μερικά παραδείγματα:

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ιστότοπος απλουστευμένων επιλογών κόστους που παρέχει καθοδήγηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ΕΑΚ και τις συνεδριάσεις του δικτύου

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/how/improving-investment/simplified-cost-options_en

- Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία Επενδύσεων (EGESIF)

Ένα βασικό έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις ΕΑΚ είναι «Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) — αναθεωρημένη έκδοση (2021/C 200/01)». Αυτό αναθεωρήθηκε για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2021:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0527(02)

- πρόγραμμα Ιnteract με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των ΕΑΚ και πολύ καλό εκπαιδευτικό υλικό,:

http://www.interact-eu.net/search/node/simplified%20cost%20options

https://learning.interact-eu.net/course/scos-explained

3.3 ΤΥΠΟΙ ΕπιλογΩΝ Απλοποιημένου Κόστους

Υπάρχουν δύο βασικοί άξονες κατηγοροιοποίησης ΕΑΚ, σύμφωνα με την προέλευση, και σύμφωνα με τον τύπο.

Οι επιλογές προέλευσης είναι:

- «Off-the-shelf»: έτοιμες ΕΑΚ που προσφέρονται στον κανονισμό ΚΚΔ 2021-2027 και στον κανονισμό Omnibus από το 2018 (κατ’ αποκοπή τιμές, μοναδιαίο κόστος, χωρίς κατ’ αποκοπή ποσό). Δεν υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης οποιασδήποτε μεθοδολογίας, και συγκεκριμένα ποσοστά και μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό. Το πλεονέκτημα αυτών των ΕΑΚ είναι η άμεση εφαρμογή, το μειονέκτημα είναι το περιορισμένο εύρος δαπανών.

- «Εξατομικευμένες» ΕΑΚ που αναπτύσσονται σε επίπεδο προγράμματος από τη ΔΑ, με ειδική μεθοδολογία που ενσωματώνει την αρχή δίκαιης, αντικειμενικής και επαληθεύσιμης μεθόδου υπολογισμούκαι έγκαιρη διαβούλευση με την ελεγκτική αρχή (βλέπε και ΚΚΔ, Άρθρο 53). Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα είναι τα αντίστροφα των έτοιμων ΕΑΚ.

- ο ενδιάμεσος τύπος αντιγραφής ΕΑΚ από υφιστάμενα ενωσιακά ή εθνικά συστήματα, αλλά μόνο για παρόμοιους τύπους πράξεων και δικαιούχων.

Όσον αφορά στον τύπο, υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ΕΑΚ:

- μοναδιαίο κόστος (unit cost),

- κατ' αποκοπή ποσό (lump sum),

- κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate)

Μια ειδική μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, αποτελεί το σχέδιο προϋπολογισμού (draft budget).

Πότε χρησιμοποιείται το μοναδιαίο κόστος;

Το σύνολο ή μέρος των επιλέξιμων δαπανών μιας πράξης υπολογίζεται βάσει αναμενόμενης ποσότητας δραστηριοτήτων, εκροών ή αποτελεσμάτων πολλαπλασιαζόμενων επί τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους, οι οποίες συμφωνούνται στο στάδιο έγκρισης της χρηματοδότησης.

Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε είδος έργου, ή μέρος ενός έργου, όταν είναι δυνατός ο εύκολος προσδιορισμός και ο προσδιορισμός:

- Των αναμενόμενων ποσοτήτων μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας, εκροής ή αποτελέσματος που θα αντιπροσώπευαν την επιτυχή παράδοση της πράξης· και

- κλίμακα μοναδιαίου κόστους για τις ποσότητες αυτές.

Στην περίπτωση των έργων Έργων και Υποδομών Ύδατος,  το μοναδιαίο κόστος δύναται να εφαρμοσθεί πχ σε υποδομές συγκεκριμένων προδιαγραφών, διατομής κτλ. ανά μονάδα μήκους.

Πότε χρησιμοποιείται το κατ’ αποκοπή ποσό

Τα κατ’ αποκοπή ποσά είναι παρόμοια με τις μοναδιαίες δαπάνες, υπό την έννοια ότι όλες οι επιλέξιμες δαπάνες, ή μέρη των επιλέξιμων δαπανών, μιας πράξης υπολογίζονται βάσει προκαθορισμένου κατ’ αποκοπή ποσού, σύμφωνα με προκαθορισμένους όρους συμφωνίας για τη δραστηριότητα ή το γεγονός, το ορόσημο ή το στάδιο υλοποίησης, ή μια εκροή. Ο τύπος του κατ’ αποκοπή ποσού θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση ενισχύσεων όπου οι τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους δεν αποτελούν κατάλληλη λύση.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των κατ’ αποκοπή ποσών και του μοναδιαίου κόστους είναι η σχέση μεταξύ κόστους και ποσοτήτων. Στην περίπτωση μοναδιαίου κόστους, όταν μειώνονται οι ποσότητες, οι επιλέξιμες δαπάνες μειώνονται αναλογικά. Στην περίπτωση των κατ’ αποκοπή ποσών, η αναλογικότητα αυτή δεν ισχύει. Οικονομικός κίνδυνος για τον δικαιούχο μπορεί να προκύψει όταν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές από τη λήψη του 0 % ή του 100 % της επιχορήγησης. Ως εκ τούτου, κατά τον καθορισμό των όρων στήριξης στη συμφωνία επιχορήγησης με τον δικαιούχο, είναι ζωτικής σημασίας να καθοριστεί λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο θα μειωθεί η επιστροφή σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων.

Στην περίπτωση των έργων Έργων και Υποδομών Ύδατος,  το κατ’ αποκοπή ποσό δύναται να εφαρμοσθεί πχ σε υποδομές όπου δεν είναι ευχερής η ανάλυση σε επιμέρους τμήματα και η κατασκεύη και λειτουργία της υποδομής απαιτούν επί τόπου παραμετροποίηση.

Πότε χρησιμοποιείται το κατ’ αποκοπή ποσοστό

Στην περίπτωση των κατ’ αποκοπή συντελεστών, οι ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών — οι οποίες πρέπει πάντα να προσδιορίζονται σαφώς πριν από την εμφάνιση των δαπανών ή την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων — υπολογίζονται με την εφαρμογή σταθερού ποσοστού σε άλλες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό συμφωνείται εκ των προτέρων, κατά το στάδιο έγκρισης της χρηματοδότησης, και δεν μεταβάλλεται κατά την υλοποίηση της πράξης.

Για παράδειγμα, μπορεί να εφαρμοστεί κατ’ αποκοπή συντελεστής Χ % για τον υπολογισμό των δαπανών προσωπικού δαπανών («γενικά έξοδα») από τις άμεσες δαπάνες εξοπλισμού. Στους κανονισμούς της ΕΕ υπάρχουν σχετικές «off-the-off» επιλογές.

Στην περίπτωση των έργων Έργων και Υποδομών Ύδατος,  το κατ’ αποκοπή ποσοστό δύναται να εφαρμοσθεί πχ σε δαπάνες με μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας και τιμολογίων, όπου όμως υπάρχει μια σταθερή σχέση με άλλες μεταβλητές δαπάνες (πχ. αδειοδοτήσεις).

Πότε χρησιμοποιείται το σχέδιο προϋπολογισμού (draft budget)

Το σχέδιο προϋπολογισμού αποτελεί την πιο απαιτητική μορφή ΕΑΚ, καθώς η μεθοδολογία υπολογισμού των δαπανών ορίζεται σε επίπεδο έργου και όχι προγράμματος. Ο δικαιούχος προτείνει σχέδιο προϋπολογισμού για το έργο του, με λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε γραμμή του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας υπολογισμού. Η ΔΑ αξιολογεί το σχέδιο προϋπολογισμού κατά περίπτωση και ζητεί αναθεωρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες. Μετά την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού, η ΔΑ θεσπίζει στη συνέχεια τις ΕΑΚ, όπου είναι δυνατόν: με άλλα λόγια, το σχέδιο προϋπολογισμού μετατρέπεται σε κατ’ αποκοπή συντελεστές, μοναδιαίες δαπάνες ή κατ’ αποκοπή ποσά.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, δεν απαιτείται αιτιολόγηση των πραγματικών δαπανών από το σχέδιο προϋπολογισμού (εκτός εάν χρησιμοποιούνται κατ’ αποκοπή ποσοστά, οπότε θα πρέπει να παρέχεται αιτιολόγηση για το βασικό κόστος για τον κατ’ αποκοπή υπολογισμό). Η εφαρμογή του σχεδίου προϋπολογισμού απαιτεί ένα σταθερό απόθεμα δεικτών αναφοράς κόστους, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός που προτείνεται από την αίτηση πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά πριν μετατραπεί σε ΕΑΚ.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι ο λεπτομερής έλεγχος κόστους πρέπει να γίνεται μόνο μία φορά, δηλαδή κατά τη στιγμή της υποβολής του έργου, και όχι πλέον στο τέλος. Αυτό αποφέρει εκτιμώμενη εξοικονόμηση περίπου 40 % στην προσπάθεια ελέγχου. Ωστόσο, μια σημαντική πρόκληση είναι ο καθορισμός ορόσημων που μπορούν να ελεγχθούν.

Στην περίπτωση των έργων Έργων και Υποδομών Ύδατος,  το σχέδιο προϋπολογισμού δύναται να εφαρμοσθεί πχ σε πολύπλοκα έργα ΄ππου η κατασκεύη και λειτουργία της υποδομής απαιτούν επί τόπου παραμετροποίηση, αλλά το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο (πχ. εκυπηρέτηση συγκεκριμένου ισοδύναμου κατοίκων με συγκεκριμένενες προδιαγραφές).

3.4 Γενικά κριτήρια για τη δυνατότητα εφαρμογής των ΕπιλογΩΝ Απλοποιημένου Κόστους

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ΕΑΚ απαιτεί προεργασία και εμπειρία. Θεωρείται καλή πρακτική οι δικαιούχοι και οι Αρχές να αποκτήσουν εμπειρία με απλούστερες μορφές ΕΑΚ. Κάτωθι παρουσιάζονται οι τύποι ΕΑΚ με βάση την απαιτητικότητα των μεθοδολογιών αλλά και την αποτελεσματικότητα των:

- κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate), το πιο εύκολο

- μοναδιαίο κόστος (unit cost),

- κατ' αποκοπή ποσό (lump sum),

- σχέδιο προϋπολογισμού (draft budget), το πιο δύσκολο.

Σημεία που πρέπει να εξεταστούν κατά τη διερεύνηση της ανάγκης και τις δυνατότητας ορισμού ΕΑΚ είναι:

- Υπάρχει μεγάλος αριθμός τυποποιημένων πράξεων; Οι ΕΑΚ είναι κατάλληλες για έργα που περιλαμβάνουν πολλά επαναλαμβανόμενα στοιχεία με με υψηλό επίπεδο τυποποίησης· περίπλοκα μη τυποποιημένα έργα φαίνονται εγγενώς λιγότερο κατάλληλα για τις ΕΑΚ και είναι ασφαλέστερα για τη λειτουργία τους με επιλογές πραγματικού κόστους που επιτρέπουν αλλαγές στο σχέδιο του έργου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

- Υπάρχει Δυνατότητα μείωσης του διοικητικού φόρτου; Οι ΕΑΚ είναι επωφελείς όταν οι πράξεις είναι ιδιαίτερα επαχθείς ή είναι επιρρεπείς σε σφάλματα — με βάση το πραγματικό τους κόστος. Για παράδειγμα, οι διοικητικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν συνήθως μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού κόστους, αλλά ο έλεγχος πολλών μικρών στοιχείων κόστους είναι χρονοβόρος και η προσπάθεια δεν είναι ανάλογη προς το συνολικό κόστος. Ακόμη και μικρά μέτρα μπορούν να επιβαρύνουν δυσανάλογα τη διοικητική ικανότητα. Η απλούστευση των δαπανών προσωπικού και των έμμεσων δαπανών εξυπηρετεί ευρύ φάσμα έργων.

- Οι δικαιούχοι έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας σε σχέση με τους πόρους των; Στις περιπτώσεις αυτές, οι ΕΑΚ με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσοστών ή κατ’ αποκοπή ποσών μπορούν να αποτελέσουν καλή λύση.

- Υπάρχουν αξιόπιστοι δείκτες για τις εκροές ή τα επιτευχθέντα αποτελέσματα; Δεδομένης της αφαίρεσης των τιμολογίων για την επίδειξη των δαπανών, οι ΕΑΚ μεταφέρουν το βάρος της απόδειξης στα αντιπροσωπευτικά και συνεκτικά δεδομένα σχετικά με τις εκροές ή τα αποτελέσματα (δείκτες) για την επαλήθευση της εφαρμογής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν χρησιμοποείται η επιλογή μοναδιαίου κόστους.

- Τα έργα που καλύπτονται από τις ΕΑΚ, έχουν μεγάλο προϋπολογισμό; Στην ιδανική περίπτωση, η εισαγωγή των ΕΑΚ θα πρέπει να επιτρέπει τον χειρισμό των μεγάλων προϋπολογισμών με σχετικά μικρή διοικητική προσπάθεια. Εάν ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος μπορεί να καλυφθεί από ΕΑΚ.  αυτό δικαιολογεί την προσπάθεια που απαιτείται τον ορισμό και την έγκριση ΕΑΚ.

Στην περίπτωση που τα περισσότερα ανωτέρω ερωτημάτα απαντούνται θετικά, η διευρεύνηση ορισμού ΕΑΚ κρίνεται σκόπιμη.

3.5 εφαρμογή των ΕπιλογΩΝ Απλοποιημένου Κόστους ΣΤΟ ΕΤΠΑ και στο ΠΕΠ ΑΜΘ

Ο ΚΚΔ 2021-2027 προβλέπει πως οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιχορήγηση υποχρεωτικά με τη μορφή ΕΑΚ, χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους από τις τρεις τύπους: μοναδιαίο κόστος (unit cost), κατ' αποκοπή ποσό (lump sum), κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate) ή συνδυασμό αυτών, εφόσον οι πράξεις ικανοποιούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) έχουν συνολικό κόστος όπως αυτό αποτυπώνεται στην απόφασης ένταξης που δεν υπερβαίνει τις 200.000 € (Αφορά στο συνολικό κόστος της πράξης και όχι στην επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αυτής),

β) χρηματοδοτούνται από ΕΚΤ+, ΕΤΠΑ, ΤΔΜ,

γ) δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση βάσει ΓΑΚ ή άλλου καθεστώτος (διαδικασία κοινοποίησης στην ΕΕ),

δ) δεν εμπίπτουν στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης (στην περίπτωση που εμπίπτουν στον τομέα αυτό, με έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος δύνανται να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική χρήση απλοποιημένου κόστους).

Στην περίπτωση των έργων και Υποδομών Ύδατος που θα ενταχθούν στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2021-2027 έχουν εφαρμογή τα σημεία β, γ και δ. Αντίθετα τα έργα πιθανότατα θα έχουν συνολικό κόστος άνω των 200.000 €, οπότε η εφαρμογή ΕΑΚ δεν είναι υποχρεωτική.

Λόγων των ερωτημάτων που τέθησαν στο κεφάλαιο 1.4 ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ κρίνεται σκόπιμη η διευρεύνηση ορισμού ΕΑΚ αρχικά ως κατ’αποκοπή ποσοστών, με σκοπό αργότερα τον ορισμό μοναδιαίου κόστους και σχεδιών προϋπολογισμού.

Βάσει των συστάσεων 2021/1749 της Ε.Ε. “Energy Efficiency First”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)

Με τον όρο «υπηρεσίες νερού» εδώ ορίζονται όλες εκείνες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον πάροχο προς τους τελικούς αποδέκτες / καταναλωτές του και καλύπτουν όλο το εύρος του κύκλου νερού (από την πηγή του νερού μέχρι την τελική διάθεση και διαχείριση όμβριων και αστικών λυμάτων).

Εθνικός, περιφερειακός, θεματικός στρατηγικός/επιχειρησιακός σχεδιασμός φορέων ανώτερων επιπέδων διακυβέρνησης ή/και συναρμόδιων φορέων στους τομείς αντίστοιχους τομείς παρέμβασης (ύδρευση, λύματα, αστικές απορροές, ενέργεια .

Αφορά σε προγραμματικές/στρατηγικές/επιχειρησιακές κατευθύνσεις που έχουν συμπεριληφθεί σε αντίστοιχα εν ισχύ εγκεκριμένα σχέδια και επίκαιρες θεματικές μελέτες του παρόχου.

αντικειμενικός προσδιορισμός του ποσοστού διαρροών με κοινώς αποδεκτή μεθοδολογία με βάση το άρθρο 4 της 2020/2184/ΕΕ

Για κατοίκους: lt/μόνιμο κάτοικο/ημέρα, για δημόσια κτίρια/υποδομές και βιοιμηχανική χρήση: lt/μόνιμο κάτοικο/ημέρα (γίνεται αναγωγή όπως στη περίπτωση των καταναλώσεων των κατοίκων: Συνολική κατανάλωση ημέρας/σύνολο μόνιμων κατοίκων). Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος θα πρέπει να τεκμηριώσει μοναδιαίες ποσότητες κατανάλωσης τελευταίας 5-ετίας σε ημερήσια βάση.

Οι οποίες από, δημοσιονομικής άποψης, εμπίπτουν και στη τρέχουσα ΠΠ 2021-2027 (2030) και δύναται να χρηματοδοτηθούν από αντίστοιχα προγράμματα/εργαλεία χρηματοδότησης.

Η ιεράρχηση περιορίζεται μόνο στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες/προβλήματα δεδομένης της αβεβαιότητας (uncertainty) των πραγματικών συνθηκών που θα επικρατούν σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα προγραμματισμού/σχεδιασμού.

https://www.mou.gr/elibrary/OperationalPlanWater2022.pdf (κεφ.3, σελ.23-26)

Για παράδειγμα «Η υποχρέωση δημιουργίας δικτύων αποχέτευσης αστικών λυμάτων επεκτείνεται σε όλους τους οικισμούς των > 1 000 ι.π.» σύμφωνα με την πρόταση νέας οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Για κατοίκους: lt/μόνιμο κάτοικο/ημέρα, για δημόσια κτίρια/υποδομές και βιοιμηχανική χρήση: lt/μόνιμο κάτοικο/ημέρα (γίνεται αναγωγή όπως στη περίπτωση των καταναλώσεων των κατοίκων: Συνολική κατανάλωση ημέρας/σύνολο μόνιμων κατοίκων). Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος θα πρέπει να τεκμηριώσει μοναδιαίες ποσότητες κατανάλωσης τελευταίας 5-ετίας σε ημερήσια βάση.

Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο κριτήριο. Σημαντικό: Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Κ5 θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους συντελεστές . Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας θα πρέπει να είναι 1.